倍通药品智能预测系统

私有化部署解决方案

May, 2026

服务内容：

| 模型 | 用途 | 预测层级颗粒度 | 预测产品颗粒度 | 预测时长 | 标准更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 精准供应链：生产、备货管理 | 全国 | By 剂型规格 | 当月~T+6个月 | 每月初更新 |
| ② | 每月销售进度管理 | 全国 | By 通用名 | 当月/T+1个月 | 每工作日更新 |
| ③ | 终端层级销售精细化管理 | 医院终端 | By 通用名 | 当月/T+1个月 | 每周更新 |

项目流程

| 阶段 | 工作内容 | 参与方 | 预计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 需求确认、数据审查、环境搭建 | 双方 | 2 周 |
| 初始建模 | 特征工程、模型训练、超参调优、回测验证 | 倍通 | 4 周/产品/模型 |
| 模型部署 | License 生成、客户侧部署 | 双方 | 2 周/产品/模型 |
| 项目验收 | 验收模型效果，项目总结 | 恒瑞 | 1周 |
| 强化支持(HyperCare) | 模型上线初期，密切监视模型在实际数据上的表现，对模型准确度进行优化和调整 | 倍通 | 2个月 |

1系统架构与流程

1.1  设计原则

- 数据不出内网：客户数据全程存储于客户自有云服务器，倍通方无法访问原始数据

- 最小化依赖：部署环境标准化，减少客户侧运维负担

- 可维护性：预留远程运维通道，支持模型迭代与版本升级

1.2  系统架构图

| 【数据源】 |  | 【模型计算专属服务器】 |  | 【输出层】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户数据 客户原始数据库 |  | 客户提供服务器 建模输入数据 倍通预测引擎 |  | 服务器/指定环境 预测结果 日志文件 |
| 数据不出内网 |  | 客户数据传输 ¦ 倍通模型部署 |  | 模型输出存储 |

说明：数据流向为单向（从数据库到内网服务器），预测结果在服务器本地生成，倍通方仅通过交付预测引擎和定期维护的形式完成服务。

1.3  核心交互流程

- 恒瑞方准备数据，按约定格式放置于指定位置

- 定期触发预测引擎，读取输入数据，并产生预测结果

- 预测结果以约定格式写入输出目录，并记录运行日志

- 倍通方通过日志报告或 VPN 通道进行远程性能监控与模型迭代

2 客户提供数据规范

2.1  数据提供形式

- 文件格式：数据仓库、CSV（UTF-8 编码）或 Excel（.xlsx），推荐数据仓库

- 存放示例：

- 若选择数据仓库形式，则在数据库中维护如下表：

| 表名 | 说明 |
| --- | --- |
| ods_sales_flow | 产品流向数据（必须，可脱敏处理） |
| ods_org_master | 机构主数据（可选，可脱敏处理） |
| ods_business_drivers | 其他业务驱动因素（可选，如资源投入、管理指标等） |
| dws_forecast_result | 示例 预测结果输出目录（系统自动写入） |
| dws_forecast_model_log | 运行日志目录（系统自动写入） |

- 若选择CSV或Excel格式，则在服务器指定根目录下维护以下子文件夹：

| 目录路径 | 说明 |
| --- | --- |
| /data/input/sales/ | 产品流向数据（必须，可脱敏处理） |
| /data/input/org/ | 机构主数据（可选，可脱敏处理） |
| /data/input/drivers/ | 其他业务驱动因素（可选，如资源投入、管理指标等） |
| /data/output/ | 示例 预测结果输出目录（系统自动写入） |
| /data/logs/ | 运行日志目录（系统自动写入） |

2.2  数据质量要求

- 时间连续性：至少提供24 个月及以上的数据

- 缺失值：核心字段（年月、销量等）不允许为空

- 关联主键：各数据文件中保持一致且具有唯一性

- 异常值处理：退货、盘点调整等异常记录请在提交前进行标记或剔除

- 如经过脱敏：仍需说明字段含义

3 硬件与软件环境要求

3.1  服务器硬件配置

| 配置项 | 最低要求 | 推荐配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 8 核 / 3.0 GHz | 16 核 / 3.5 GHz+ | 支持 AVX2 指令集 |
| 内存（RAM） | 32 GB | 64 GB | 特征矩阵、模型训练 |
| 存储（SSD） | 20 GB | 50 GB SSD | 数据存储、模型文件、日志 |
| GPU | 无需 | 可选 NVIDIA A6000 | 仅当使用深度学习辅助模型时需要 |
| 网络 | 内网互通 | 内网 + 可选 VPN | VPN 用于远程运维通道 |

3.2  操作系统与软件依赖

- 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS（推荐）或 CentOS 7+

- Python 运行时：Python 3.9 – 3.11（建议使用 Conda隔离环境）

- 核心依赖Python库（明细库名由倍通提供）

- Docker（推荐）：倍通可提供容器化镜像，确保环境一致性

- 调度服务（可选）：

|  | 无调度 | Linux Crontab | Apache Airflow |
| --- | --- | --- | --- |
| 适合场景 | 月度执行频率低、IT资源有限 | 月度固定时间自动执行、希望减少人工介入 | 多产品线并行、多步骤依赖、需要完整监控平台 |
| 执行方式 | 每月手动运行命令 | 系统在指定时间自动触发 | 通过 Web UI 管理和触发 DAG 任务流 |
| 失败通知 | 无自动通知，需人工检查输出目录 | 可配置邮件告警，成功/失败均发通知 | 内置告警、重试、Web UI 日志可视化 |
| 运维要求 | 无 | 低 | 高 |

3.3  网络安全要求

- 服务器需位于客户内部网络或私有云，禁止公网直接访问数据目录

- 若需要倍通方远程运维，建议开通 VPN 通道（仅允许特定 IP 白名单访问）

- 倍通预测引擎不主动发起任何外网请求，License 验证支持离线模式

4 倍通交付内容

4.1  交付物清单

| 交付物 | 描述 |
| --- | --- |
| 模型文件 | 包含所有模型文件及完整运行环境的容器镜像，部署后可直接运行 |
| License 文件 | 绑定客户服务器 CPU ID / 机器 UUID，防止拷贝到其他机器运行；License 设置有效期（如每年更新），到期后自动失效，保障持续合作 |
| 部署手册 | 覆盖 Docker 安装与启动步骤、数据目录挂载配置、定时任务设置、模型切换操作说明等内容 |
| 版本说明文档 | 记录当前交付版本的新增功能、模块变更日志、问题修复等内容 |

4.2  发布与交付流程

- 倍通方：在安全计算环境中完成模型开发与测试

- 倍通方：将模型及依赖库封装为Docker镜像

- 倍通方：生成针对特定服务器的 License 文件（绑定机器 ID + 有效期）

- 倍通方：通过安全渠道将 Docker镜像和License 文件交付客户

- 恒瑞方：按部署手册将文件放置到指定目录，运行初始化脚本完成安装

- 倍通方：远程确认运行状态，完成交付验收

4.3  版本管理

- 每次代码迭代生成新版本号（如 v1.2.0），保留历史版本回滚能力

- 建议客户保留最近两个版本备份，以便异常时快速回滚

5 项目启动方案

5.1  对齐事项

以下为过往项目中通常需要共同确认的事项：

| 序号 | 主题 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据维度 | 同一通用名下的不同品规，是否需要单独处理或折算系数？ |
| 2 | 数据维度 | 目标数值单位是盒数还是金额？ |
| 3 | 预测目标 | 预测的目标层级是什么？全国汇总、大区、省、城市还是单个医院？ |
| 4 | 预测目标 | 预测的时间跨度是多少？预测未来 1 个月、3 个月还是 6 个月？ |
| 5 | 预测目标 | 是否需要分渠道预测？（院内 / 零售） |
| 6 | 业务规则 | 是否有季节性、节假日效应需要显式处理？ |
| 7 | 业务规则 | 是否有政策性扰动需要关注？（如集采中标、医保目录调整、禁止挂网） |
| 8 | 使用场景 | 预测结果的使用场景是什么？用于库存备货、指标制定还是资源配置？ |
| 9 | 项目交付 | 是否有明确的效果验收标准和验收周期？ |
| 10 | 视实际情况持续扩充 |  |

5.2  输入数据确定（Sample）

为保证模型质量，建议在项目启动阶段充分沟通所需数据。以下为一个数据字典示例：

| 字段名称 | 数据类型 | 更新频率 | 历史数据时长 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| year_month | INT | 每月 | 24个月 | 业务月份，格式 YYYYMM |
| org_code | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 机构编码 |
| region_code | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 销售大区 |
| province | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 所在省份 |
| city | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 所在城市 |
| org_type | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 机构属性 |
| hosp_level | VARCHAR | 发生变更时 | 24个月 | 示例 医院等级 |
| unit_price | FLOAT | 发生变更时 | 24个月 | 单价 |
| sales_qty | FLOAT | 每月 | 24个月 | 销售数量（盒/支/瓶） |
| inventory_level | FLOAT | 每月 | 24个月 | 期末库存 |

5.3 输出数据确定（Sample）

1）以下为终端级别当月预测场景的输出样例：

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| year_month | INT | 预测月份，格式 YYYYMM |
| org_code | VARCHAR | 机构编码 |
| hosp_tier | VARCHAR | 示例 基于历史表现划分的医院级别 |
| is_sellin | VARCHAR | 标示医院是否进货 |
| fcst_qty | FLOAT | 医院预测进货数量 |

2）以下为品规级别未来六个月预测场景的输出样例：

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| year_month | INT | 预测月份，格式 YYYYMM |
| sku | VARCHAR | 示例 品规名称 |
| fcst_qty | FLOAT | 品规预测进货数量 |

5.4  初始建模流程

- 数据探索：在安全计算环境中进行数据探查与质量评估

- 特征工程：基于数据探索性分析结果设计模型特征

- 模型选型与结构确定：通过比较多个模型性能确定最终选用模型

- 超参数调优：通过交叉验证方式对超参数调优

- 回测验证与交付：通过双方可接受的方式对模型精度进行评估，经双方确认后，进入模型部署阶段

5.5  定期运行机制

- Docker 容器化：将模型文件和Python依赖封装到在单一 Docker 镜像中，客户无需考虑 Python 环境和依赖版本，只需在服务器上运行一条命令启动，或者由调度工具自动触发。

- 数据质检模块：数据质检内置于容器中，每次运行自动执行。质检逻辑分为三个级别：

  - 阻断级（Blocker）：发现此类问题则流程终止，写入错误日志并发送告警。检查项包括：当月数据文件是否存在、核心字段是否有空值、时间格式是否符合规范等。

  - 警告级（Warning）：发现问题后流程继续运行，但在报告中标记。检查项包括：当月销量相比过去 6 个月均值异常（超过 3 倍标准差，可能是录入错误）、新覆盖机构等。

  - 信息级（Info）：记录数据基本统计摘要，方便人工审阅。

- 自动调参模块：预测引擎支持定期重新搜索超参（如每季度更新），并对新模型做回测验证，通过后替换线上版本。调参完成后新模型不会自动上线，而是先写入指定目录（例如models/candidate/），生成候选模型评估报告，经人工审阅确认后提升为正式版本。

6 模型性能监控与更新

6.1  运维模式说明

- 本系统所依赖的数据，包括销售流向、销售指标、市场投入等数据，客户需要按约定格式进行准备，并及时更新；

- 本系统稳定运行期间，客户端本地部署引擎可自动执行全流程；

- 倍通方仅参与模型精度审查等日常运维，并在出现数据结构调整、模型精度衰减等异常情况时进行干预。

6.2  模型性能监控机制

- 每月预测完成后，系统自动生成误差监控报告（CSV + 可视化图表）

- 倍通每月审阅报告，判断是否触发模型复查

- 倍通分析误差原因（数据漂移、外部冲击、特征失效等），制定调整方案

- 执行调整（特征更新 / 重训练 / 重新部署），并记录变更日志

6.3  模型更新触发场景

- 药品政策重大变化（如医保目录大幅调整）

- 新竞品上市或重磅产品退市导致市场结构改变

- 季节性规律出现显著漂移（如突发事件影响）

- 客户产品组合扩大（新增 SKU 超过原有规模 20% 以上）

- 其他内外部冲击

6.4  模型版本与迭代策略

- 每次重训练生成新模型版本，旧版本保留 3 个月备用

- 受到重大外部冲击后，建议 1 个月内完成紧急迭代

- 每次迭代后需在历史数据集上回测，精度改善方可替换线上版本